提出書類関係一覧

№１

| № | 約款 | 提出書類（様式名） | 提出先 | 提出時期 | 提出部数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ |  | 着工届 | 監督員 | 契約締結後5日以内 | １ | 様式１ |
| ２ | ３条 | 工程表 | 契約担当課 | 契約締結後14日以内 | １ | 様式２ |
| ３ | ７条 | 下請負関係者一覧表 | 監督員 | 下請人に施工させようとする時 | １ | 企業団元請・下請関係適正化 指導要綱 様式第１号 |
| ４ | ７条 | 下請負報告書 | 監督員 | 工事完成検査後 ２ヶ月以内 | １ | 企業団元請・下請関係適正化 指導要綱 様式第２号 |
| ５ | ７条 | 理由書 | 監督員 | 社会保険未加入業者と締結した時 | １ | 企業団元請・下請関係適正化 指導要綱 参考様式第１号 |
| ６ | ７条 | 施工体制台帳 | 監督員 | 下請人に施工させようとする時 | １ | 企業団元請・下請関係適正化 指導要綱 参考様式第２号の１、 参考様式第２号の２ |
| ７ | ７条 | 施工体系図 | 監督員 | 下請人に施工させようとする時 | １ | 企業団元請・下請関係適正化 指導要綱 様式第３号 |
| ８ | ７条 | 工事担当技術者台帳 | 監督員 | 下請人に施工させようとする時 | １ | 企業団元請・下請関係適正化 指導要綱 様式第４号 |
| ９ | ７条 | 再下請通知書 | 監督員 | 再下請人に施工させようとする時 | １ | 企業団元請・下請関係適正化 指導要綱 参考様式第５号の１、 参考様式第５号の２ |
| 10 | ９条 | 監督員通知書 | ― | ― | ― | 様式３－１～様式３－２ |
| 11 | ９条 | 監督員変更通知書 | ― | ― | ― | 様式３－３～様式３－４ |
| 12 | ９条 | 工事打合せ簿 | 監督員 | そのつど | 正１、副１ | 企業団請負工事監督事務処理要領 様式第１号 |
| 13 | ９条 | 確認書 | 監督員 | そのつど | 正１、副１ | 企業団請負工事監督事務処理要領 様式第３号 |
| 14 | 10条 | 現場代理人及び主任技術者等 通知書 | 契約担当課 | 工事着手の前日まで | １ | 様式４－１ |
| 15 | 10条 | 経歴書 | 契約担当課 | 工事着手の前日まで | １ | 様式４－２ |
| 16 |  | 施工計画書 （工事打合せ簿添付） | 監督員 | 工事着工前 | 正１、副１ | 様式５ |
| 17 | 11条 | 工事履行報告書 | 監督員 | 毎月 月初め | １ | 福島県共通仕様書 様式第８号の３を準用 |
| 18 | 13条 | 工事材料検査申請書 | 監督員 | 検査を受けようとする時 | １ | 企業団請負工事監督事務処理要領 様式第４号 |
| 19 | 15条 | 支給品受領書 | 監督員 | 支給品を受領した時 | １ | 企業団請負工事監督事務処理要領 様式第５号 |

提出書類関係一覧

№２

| № | 約款 | 提出書類（様式名） | 提出先 | 提出時期 | 提出部数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 15条 | 貸与品借用書 | 監督員 | 貸与品を借用した時 | １ | 企業団請負工事監督事務処理要領 様式第６号 |
| 21 | 15条 | 支給品精算書 | 監督員 | 支給品を精算した時 | １ | 企業団請負工事監督事務処理要領 様式第７号 |
| 22 | 15条 | 貸与品返納書 | 監督員 | 貸与品を返納した時 | １ | 企業団請負工事監督事務処理要領 様式第８号 |
| 23 | 20条 | 中止命令 | 監督員 | 中止する時 | １ | 福島県共通仕様書 様式第１９号の１を準用 |
| 24 | 20条 | 中止解除 | 監督員 | 解除する時 | １ | 福島県共通仕様書 様式第１９号の２を準用 |
| 25 | 24条 | 工期延期申請書 | 監督員 | 工期の延長を求める時 | １ | 様式６ |
| 26 | 32条 | 工事完成届 | 監督員 | 工事完成後延滞なく | １ | 企業団請負工事検査規程 様式第１号 |
| 27 | 32条 | 工事目的物引渡書 | 監督員 | 竣工検査合格後速やかに | １ | 企業団請負工事監督事務処理要領 様式第１５号 |
| 28 | 33条 | 請求書（部分払い、完成） | 監督員 | 竣工検査合格後 | １ | 様式７ |
| 29 | 34条 | 部分使用承諾書 | 監督員 | 部分使用をする時 | １ | 企業団請負工事検査規程 様式第３号 |
| 30 | 35条 | 前金払請求書 | 監督員 | 保証契約締結後 | １ | 様式８ |
| 31 | 35条 | 前金払保証書 | 監督員 | 保証契約締結後 | １ | ― |
| 32 | 38条 | 既済部分検査請求書 | 監督員 | 出来高検査を受けようとする時 | １ | 企業団請負工事検査規程 様式第２号 |
| 33 | 38条 | 部分払請求書 | 監督員 | 出来高検査を受けようとする時 | １ | 様式９ |
| 34 |  | 建設業退職金共済金収納書 | 契約担当課 | 契約締結後速やかに | １ | ― |
| 35 | 14条 | 工事写真 | 監督員 | 工事完成後延滞なく | １ | 福島県共通仕様書 様式第９４号を準用 |
| 36 |  | 現場発生品調書 | 監督員 | 現場発生品が生じた時 | １ | 企業団請負工事監督事務処理要領 様式第９号 |
| 37 |  | 建設産業廃棄物処理結果報告書 | 監督員 | 工事完成後延滞なく | １ | 企業団請負工事監督事務処理要領 様式第１０号 |
| 38 |  | 事故等発生報告書 | 監督員 | 事故等の発生後速やかに | １ | 企業団請負工事監督事務処理要領 様式第１１号 |
| 39 |  | 竣工図 | 監督員 | 工事完成後延滞なく | Ａ１、Ａ３ 各１ | ― |
| 40 |  | 社内検査記録 | 監督員 | 中間・完了の社内検査後 | １ | 様式１０－１～様式１０－２ |
|  | （ 委 託 関 係 ） |  |  |  |  |  |
| １ |  | 着手届 | 監督員 | 契約締結後5日以内 | １ | 様式１１ |
| ２ | ３条 | 工程表 | 契約担当課 | 契約締結後14日以内 | １ | 様式１２ |

提出書類関係一覧

№３

| № | 約款 | 提出書類（様式名） | 提出先 | 提出時期 | 提出部数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ３ | ９条 | 監督員通知書 | ― | ― | ― | 様式１３－１～様式１３－２ |
| ４ | ９条 | 監督員変更通知書 | ― | ― | ― | 様式１３－３～様式１３－４ |
| ５ | ９条 | 業務打合せ簿 | 監督員 | そのつど | 正１、副１ | 企業団請負工事監督事務処理要領 様式第１号を準用 |
| ６ | ９条 | 確認書 | 監督員 | そのつど | 正１、副１ | 企業団請負工事監督事務処理要領 様式第３号を準用 |
| ７ | 10条 | 現場代理人及び主任技術者等 通知書 | 契約担当課 | 業務着手の前日まで | １ | 様式１４－１ |
| ８ | 10条 | 経歴書 | 契約担当課 | 業務着手の前日まで | １ | 様式１４－２ |
| ９ |  | 業務計画書 （業務打合せ簿添付） | 監督員 | 業務着手前 | 正１、副１ | 様式１５ |
| 10 | 11条 | 業務履行報告書 | 監督員 | 毎月 月初め | １ | 福島県共通仕様書 様式第８号の３を準用 |
| 11 | 24条 | 委託期間延期申請書 | 監督員 | 委託期間の延長を求める時 | １ | 様式１６ |
| 12 | 32条 | 委託完成届 | 監督員 | 業務完成後延滞なく | １ | 企業団請負工事検査規程 様式第１２号 |
| 13 |  | 成果品目録 | 監督員 | 業務完了後速やかに | １ | 様式１７ |

その他提出書類一覧表

N0. 1

| 項 目 | 様 式 | 提出書類 (様式名) | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配 管 工 | ２０ | 配管工届 | （工事打合せ簿添付） |
|  | ２１－１～２１－１０ | 継手チェックシート | （工事打合せ簿添付） |
|  | ２２ | 水圧試験報告書 | （工事打合せ簿添付） |
|  | ２３ | 水質試験報告書 | （工事打合せ簿添付） |
|  | ２０ | 溶接工届 | 鋼管の溶接（工事打合せ簿添付） |
|  |  | Ｘ線透過試験成績表 | （工事打合せ簿添付） |
|  |  | 超音波試験記録 | （工事打合せ簿添付） |
| 水槽構造物 | ２４ | 漏水試験報告書 | （工事打合せ簿添付） |
|  | ２５ | 消毒経過報告書 | （工事打合せ簿添付） |
| 埋 戻 工 | 県 48 | 骨材試験成績一覧表 | 保護砂、埋戻用砕石 |
| 路 盤 工 | 県 48 | 骨材試験成績一覧表 | 路盤材 |
|  | 県69,70 | 修正CBR試験 | 埋戻用砕石、路盤材 |
|  | 県 67 | 現場密度測定試験 | 上層路盤工 |
| 舗 装 工 | 県 48 | 骨材試験成績一覧表 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用骨材 |
|  | 県 74 | ｱｽﾌｧﾙﾄ抽出試験 | 瀝青材料の品質証明書 |
|  | 県 75 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物密度試験 | 〃 |
|  | 県 80 | ﾏｰｼｬﾙ試験結果表 |  |
|  | 県 81 | 混合物の理論最大密度 |  |
|  | 県 82 | 設計ｱｽﾌｧﾙﾄ量の決定 |  |
|  | 県 72 | ｱｽﾌｧﾙﾄ合材検温 |  |
|  | 県 73 | 舗設時検温 | 舗装施工時 |
|  | 県 76 | ｺｱｰ採取試験結果表 |  |
|  | 県 96 | 道路舗装カード | 国、県道の復旧 |
| 無筋・鉄筋コンクリート工 | 県 33 | ﾚﾃﾞｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 配合報告書 |  |
|  | 県 48 | 骨材試験成績一覧表 | ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 |
|  | 県 49 | ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ配合設計計算書 |  |
|  | 県 39 | スランプ空気量試験 |  |
|  | 県 40 | ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験 |  |
|  | 県 41 | テストﾊﾝﾏｰによる強度試験 |  |

その他提出書類一覧表

N0. ２

| 項 目 | 様 式 | 提出書類 (様式名) | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 塗 装 工 | 県 95 | 塗装圧測定結果記録表 |  |
| 薬液注入工 | 県 97 | 薬液注入日報 | 推進工法等 |
|  | 県 98 | 水質監視記録簿 | 〃 |
|  | 県 99 | 水質監視日報 | 〃 |
| 出来高管理 | 県 51 | 出来高管理図表(表紙) | 土工、舗装、構造物 |
|  | 県 52 | 出来高管理図表(図表) |  |
| 品質管理 | 県 53 | 品質管理図表(表紙) | ｺﾝｸﾘｰﾄ、土、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |
|  | 県 54 | ヒストグラム |  |
|  | 県 56 | 度数表 |  |
|  | 県57,58 | X-R管理ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ |  |
|  | 県 59 | X-R管理図 |  |
|  | 県 60 | X管理図 |  |
|  | 県61,62 | X-Rs-Rm管理ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ |  |
|  | 県 63 | X-Rs-Rm管理図 |  |

様式の欄の県は、福島県土木部監修｢共通仕様書（土木工事編Ⅲ）｣を参照。